部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）

填报单位（盖章）：常德市交通运输局

| 部门名称 | 常德市交通运输局 |
| --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：1697.76万元 |
|  | 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  | 其中： 公共财政拨款：1697.76万元 | 其中： 基本支出：1437.76万元 |
|  | 政府性基金拨款： | 项目支出：260万元 |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
|  | 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 主要负责全市公路水路交通基础设施的规划、建设、管理、养护、水陆运输市场的管理、水上交通安全管理以及城市公共客运的管理工作等 |
| 整体绩效目标 | 全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委七届四次全会、市委经济工作会议和全市政府系统工作会议部署，紧扣高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以打造“泛湘西北交通枢纽城市”为路径，以改革、创新、开放为动力，全力推进交通基础设施建设，加强公路养护管理，提升运输服务品质，提高行业管理水平，努力建设人民满意交通，力争实现“保二争一”工作目标，为决胜全面建成小康社会和推进开放强市、产业立市当好先行、做出贡献。 …… |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 紧紧围绕交通跨越大会战和产业立市三年行动总体部署，坚持目标导向，强化工作措施，全面实现抓前期促开工，创条件促大干，优环境促提速，确保全年完成交通建设投资130亿元以上。 1.加快推进铁路项目建设。当前及“十三五”时期，我们要把铁路建设放在更加突出的位置，以建设高速客运通道为重点，大力提升快速客运水平。力争年内完成黔张常铁路路桥架梁、铺轨及电网工程；完成常益长高铁施工图设计、征地拆迁、招投标并全面开工建设；加快常德铁路交通枢纽站前期工作，启动站房施工及相关配套工程；完成襄常高铁工可研批复、技术设计、施工图设计及招投标，力争具备开工条件；启动中车集团“智能无轨列车”试验段项目规划研究工作。 2.加快推进高速公路项目建设。完成安乡至慈利高速公路征地拆迁，全面启动控制性工程建设，实施部分路段路基施工。相关区县市要切实优化建设环境，主动搞好服务，及时有效调处征拆中遇到的矛盾和问题，为项目顺利建设创造良好条件。市高路办要切实履行责任，督促项目法人加强资金筹措，加大人员、设备投入，加快工程建设进度。同时，要积极争取部省交通主管部门支持，开工建设官庄至新化高速公路，加快益常高速公路复线、宜张高速公路项目前期工作，力争具备开工条件。 3.加快推进国省干线公路建设。要围绕“保通车、抓续建、促开工”的思路，坚持市县联动、合力共建，确保新建项目及时开工，续建项目加快推进。根据市委市政府推进产业立市三年行动计划，我们制定了交通物流专项小组三年工作方案和2018年建设计划。各地要对照方案和计划，逐项目细化分解任务，科学安排工期，确保全年及今后三年建设任务均衡有序推进。特别是要加快沅澧快速干线项目建设，确保2号大道临澧和澧县段、4号大道河洑至桃源段完成主体工程，6号大道常德经开区段建成通车，启动或加快1 号大道澧县张公庙至临澧太平段、4号大道西湖至常德段、5号大道津市和西洞庭段、7号大道安乡县城至陈家嘴段、8号大道东常高速临澧收费站至临澧县城段建设。同时，加快其他普通国省干线项目建设，确保G319G207常德城区改线工程、石门壶瓶山至大金竹、桃源杨家台至火车站、刘家桥至镇德桥、鼎城双桥坪至蔡家岗公路和沅水四桥、津市澧水二桥、安乡长岭大桥、石门杨岭岗澧水大桥年内建成通车或完成主体工程，确保年内新改建干线公路通车里程120公里以上。 4.加快推进水运工程建设。完成沅水浦市至常德、澧水澧县至茅草街、淞虎航道安乡至茅草街及柳叶湖、穿紫河至丁玲公园航道整治工程，加快桃源陬市、鼎城蒿子港千吨级码头建设。 5.加快推进客运站场建设。建成澧县汽车站、汉寿花木兰汽车站，加快推进安乡黄山头汽车站建设，启动桃花源一级客运站、柳叶湖汽车站、汉寿汽车站提质改造工程。 6.加快推进脱贫攻坚通自然村水泥路建设。坚持把交通扶贫作为第一民生工程，坚决打好交通扶贫脱贫攻坚战。根据《常德市脱贫攻坚自然村通水泥路建设实施方案》，2018年、2019年，全市实施4869个自然村通水泥路建设，总里程5662公里，全市自然村实现“组组通”。推进自然村通水泥路建设，是省市委站在打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、决胜全面建成小康社会的战略高度作出的一项重大决策，既是重大政治任务，又是重要民生工程。对此，市委市政府领导看得重、催得紧，多次指示加快推进。各地一定要按照省市脱贫攻坚的统一部署，抢抓机遇，压实责任，创新机制，加大投入，确保项目顺利推进、如期完成。特别是今年上半年，石门县要率先实施脱贫摘帽贫困县295个自然村通水泥路建设，建设里程388公里，时间紧、任务重、要求高，石门县一定要提升站位、积极作为、全力推进，确保为全市创经验、树样板。同时，要完成农村公路提质改造工程653公里、病危桥改造100座以上，实施安保工程1000公里，切实改善农村公路交通条件。 |
|  | 效益指标 | 在市委、市政府的坚强领导和上级交通主管部门的大力支持下，全市各级各部门围绕”开放强市、产业立市“战略部署和打造“泛湘西北交通枢纽城市”发展目标，积极进取，团结拼搏，全方位推进交通运输发展，我市交通运输事业进入加快发展的快速轨道。交通基础条件明显改善、运输服务能力日益增强、公路路况水平保持稳定、交通行业秩序渐趋规范。 …… |
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |

填报人： 任志            联系电话： 0736-7162707     填报日期： 2018 年 4月 8日